**План благоустройства поселка Архара на 2016 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Сумма  (тысяч рублей) |
| **Содержание улично-дорожной сети** | | | |
| 1 | **Содержание улично-дорожной сети:**  - грейдирование;  - подсыпка УДС: ул. Школьная, ул. Ленина, ул. Победы, ул. Октябрьская. Ул. Партизанская, пер. Красноармейский, ул. Архаринская, ул. Первомайская, ул. Гребенькова, ул. Привокзальная, ул. Пионерская, ул. Красноармейская;  - очистка труб от заиливания: ул.50 лет ВЛКСМ- ул.Первомайская, ул.Восточная – Северная - 2 шт,  Пер. Нагорный –Восточная, Калинина – Восточная, 50 лет ВЛКСМ – Восточная, Ленина –Щукина  - содержание дорожных знаков; | 1 раз в неделю  По мере необходимости | **2800,00** |
| 2 | **Устройство кювета:**  - ул. Архаринская  - ул. Партизанская  - ул. Щукина  - пер. Осовский  - пер. Нагорный  -пер. восточный  -ул. Гребенькова  - ул. Южная | Июль - сентябрь | **700,28** |
| 3 | **Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия:**  - ул. Северная,  - ул. Ленина,  - ул. Победы | август | **200,00** |
| 4 | **Приобретение дорожных знаков** | апрель-октябрь | **80,00** |
| 5 | **Горизонтальная разметка и разметка пешеходных переходов** | Май, август | **400,00** |
| 6 | **Содержание уличного освещения** | Январь-декабрь | **280,00** |
| 7 | **Устройство уличного освещения ул. Строительная** | Май - июль | **440,00** |
| 8 | **Асфальтирование ул. Партизанской** | Май-август | **8100,00** |
| 9 | **Устройство леерных ограждений на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждении й** | Май-август | **300,00** |
|  | **ИТОГО** |  | **13 300,00** |
| **Благоустройство территории** | | | |
| 1 | **Оплата эл\энергии за уличное освещение** | Январь-декабрь | **660,00** |
| 2 | **Строительство тротуара ул. Ленина, ул. Победы, ул. Партизанская** | Май-август | **507,40** |
| 3 | **Установка автобусной остановки** | июль | **151,60** |
| 4 | **Уборка несанкционированных свалок** | Май-октябрь | **80,00** |
| 5 | **Устройство летнего водопровода по ул. Архаринской** | Май-июнь | **300,00** |
| 6 | **Ремонт колодца по ул. Архаринской, ул. Южной** | Июнь- июль | **200,00** |
| 7 | **Ремонт моста по пер. Восточному** | июнь | **70,00** |
| 8 | **Изготовление контейнеров для мусора** | июнь | **75,00** |
| 9 | **Содержание мест захоронения** | Январь-декабрь | **100,00** |
| 10 | **Вывоз мусора по поселку, частный сектор** | Январь-декабрь | **990,00** |
| 11 | **Дезинфекция колодцев, исследования воды** | ежемесячно | **27,1** |
| 12 | **Обработка кладбища от клеща** | Апрель-май | **80,00** |
| 13 | **Ремонт светильников** | Февраль-октябрь | **430,00** |
| 14 | **Содержание рабочих по благоустройству** | Январь-декабрь | **772,35** |
| 15 | **Озеленение (приобретение семян, завоз земли на клумбы, полив растений)** | Апрель-июль | **30,00** |
|  | **ИТОГО:** |  | **4473,45** |
|  | | | |
|  | **ВСЕГО:**  **Местный бюджет – 10 973,45**  **Областной бюджет – 6800,00** |  | **17 773,45 в том числе 6800,00 областная субсидия на асфальтирование УДС** |